AgentFlow

Campaign Automation Worker

Plan de Implementación por Fases — Worker Service + Automatizaciones de Campaña

| Documento | Plan de Implementación Técnico |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 — Abril 2026 |
| Proyecto | AgentFlow — Sistema de Atención por WhatsApp con IA |
| Módulo | ScheduledWebhookWorker + Campaign Automation |
| Prerequisito | Webhook Contract System v2.0 (ActionExecutorService implementado) |
| Estado | ✅ Listo para implementar |
| Total estimado | 9 días de desarrollo — 3 migraciones de BD (32, 33a, 33b, 33c) |

# 1. Visión General

Este documento unifica el diseño del ScheduledWebhookWorker (infraestructura de jobs) con las cuatro automatizaciones del ciclo de vida de campaña (seguimientos, cierre automático, etiquetado IA y webhook de resultado). Están organizados en tres fases de implementación secuenciales que construyen una sobre la otra.

Principio de diseño: el Worker es la infraestructura. Las automatizaciones son los jobs que corren sobre ella. Las fases están ordenadas para que cada una sea completamente funcional antes de pasar a la siguiente — no hay dependencias cruzadas entre fases.

## 1.1 Qué construye cada fase

| Fase | Nombre | Duración | Entregable funcional |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worker Service + EventDispatcher | 4 días | La infraestructura de jobs está operativa. Jobs Cron, EventBased y DelayFromEvent se ejecutan correctamente. El admin puede crear y monitorear jobs desde la UI. |
| 2 | Seguimientos + Cierre Automático | 2 días | Las campañas envían mensajes de seguimiento en los intervalos configurados y se cierran automáticamente al vencerse el plazo definido. |
| 3 | Etiquetado IA + Webhook de Resultado | 3 días | Las conversaciones se clasifican automáticamente con IA diariamente. El cliente recibe el resultado de cada conversación en su endpoint configurado. |

## 1.2 Arquitectura completa — componentes y relaciones

┌─────────────────────────────────────┐

│ ScheduledWebhookWorker │ ← FASE 1

│ (BackgroundService — 60s polling) │

└────────────┬────────────────────────┘

│ detecta jobs pendientes

┌────────────▼────────────────────────┐

│ ScheduledWebhookJobs (BD) │

│ TriggerType: Cron¦Event¦Delay │

│ Scope: AllTenants¦PerCampaign¦ │

│ PerConversation │

└──┬─────────────┬───────────────┬────┘

│ │ │

┌────────▼──┐ ┌───────▼───┐ ┌───────▼──────────┐

│FollowUp │ │AutoClose │ │LabelingJob │ ← FASES 2 y 3

│Executor │ │Executor │ │+ WebhookResult │

└────────┬──┘ └───────┬───┘ └───────┬──────────┘

│ │ │

┌────────▼─────────────▼───────────────▼──────────┐

│ ActionExecutorService │ ← ya implementado

│ PayloadBuilder · HttpDispatcher · OutputInterp │

└──────────────────────────────────────────────────┘

WebhookEventDispatcher ── publica eventos ──► crea jobs en BD

(CampaignStarted, CampaignContactSent, ConversationClosed, ...)

# 2. Modelo de Datos — Migraciones 32 y 33

Todas las migraciones de las tres fases se definen aquí para tener visibilidad completa antes de comenzar. Cada fase solo ejecuta sus propias migraciones.

Sin breaking changes en ninguna migración. Todos los campos nuevos tienen DEFAULT o son nullable. Las campañas y conversaciones activas no se ven afectadas.

## 2.1 Migración 32 — infraestructura del Worker (Fase 1)

-- MIGRACIÓN 32a: tabla principal de jobs

CREATE TABLE ScheduledWebhookJobs

(

Id uniqueidentifier PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),

ActionDefinitionId uniqueidentifier NOT NULL REFERENCES ActionDefinitions(Id),

TriggerType nvarchar(20) NOT NULL,

CONSTRAINT CK_SWJ_TriggerType CHECK (TriggerType IN ('Cron','EventBased','DelayFromEvent')),

CronExpression nvarchar(100) NULL,

TriggerEvent nvarchar(100) NULL,

-- Valores: CampaignStarted ¦ CampaignFinished ¦ CampaignContactSent

-- ConversationClosed ¦ ConversationEscalated

DelayMinutes int NULL,

Scope nvarchar(20) NOT NULL DEFAULT 'AllTenants',

CONSTRAINT CK_SWJ_Scope CHECK (Scope IN ('AllTenants','PerCampaign','PerConversation')),

IsActive bit NOT NULL DEFAULT 1,

NextRunAt datetime2 NULL,

LastRunAt datetime2 NULL,

LastRunStatus nvarchar(20) NULL,

LastRunSummary nvarchar(1000) NULL,

ConsecutiveFailures int NOT NULL DEFAULT 0,

CreatedAt datetime2 NOT NULL DEFAULT GETUTCDATE(),

UpdatedAt datetime2 NOT NULL DEFAULT GETUTCDATE()

);

-- MIGRACIÓN 32b: historial de ejecuciones

CREATE TABLE ScheduledWebhookJobExecutions

(

Id uniqueidentifier PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),

JobId uniqueidentifier NOT NULL REFERENCES ScheduledWebhookJobs(Id),

StartedAt datetime2 NOT NULL,

CompletedAt datetime2 NOT NULL,

Status nvarchar(20) NOT NULL,

TotalRecords int NOT NULL DEFAULT 0,

SuccessCount int NOT NULL DEFAULT 0,

FailureCount int NOT NULL DEFAULT 0,

ErrorDetail nvarchar(max) NULL,

TriggeredBy nvarchar(50) NULL,

ContextId nvarchar(200) NULL

);

-- MIGRACIÓN 32c: ScheduleConfig en ActionDefinitions

ALTER TABLE ActionDefinitions ADD ScheduleConfig nvarchar(max) NULL;

## 2.2 Migración 33 — automatizaciones de campaña (Fases 2 y 3)

-- MIGRACIÓN 33a: configuración de automatizaciones en CampaignTemplates

ALTER TABLE CampaignTemplates ADD

FollowUpScheduleJson nvarchar(500) NULL, -- '[24, 48, 72]' horas

FollowUpMessagesJson nvarchar(max) NULL, -- ['Mensaje 1','Mensaje 2','Mensaje 3']

AutoCloseHours int NULL, -- horas desde inicio hasta cierre auto

AutoCloseMessage nvarchar(1000) NULL, -- mensaje enviado al cerrar

LabelingJobHourUtc int NULL, -- hora UTC del job diario (0-23)

ResultWebhookUrl nvarchar(500) NULL, -- endpoint del cliente

ResultOutputSchema nvarchar(max) NULL; -- JSON OutputSchema del resultado

-- MIGRACIÓN 33b: estado de etiquetado en Conversations

ALTER TABLE Conversations ADD

LabelId uniqueidentifier NULL REFERENCES CampaignLabels(Id),

LabeledAt datetime2 NULL,

ResultWebhookSentAt datetime2 NULL,

ResultWebhookStatus int NULL;

-- MIGRACIÓN 33c: control de seguimientos en CampaignContacts

ALTER TABLE CampaignContacts ADD

FollowUpsSentJson nvarchar(200) NULL DEFAULT '[]';

| FASE 1 4 días | Worker Service + EventDispatcher Infraestructura base de jobs: polling, tres tipos de trigger, paralelismo controlado, circuit breaker y UI de administración. |
| --- | --- |

## Objetivo de la fase

Al finalizar esta fase el sistema tiene un BackgroundService operativo que monitorea la BD cada 60 segundos, detecta jobs pendientes y los ejecuta llamando al ActionExecutorService existente. El admin puede crear y monitorear jobs desde la UI. Las fases 2 y 3 solo agregan nuevos tipos de ejecutores sobre esta base.

## Migración de BD

Ejecutar Migración 32 completa (32a + 32b + 32c). Ver sección 2.1.

## Tareas día a día

| Día | Duración | Tarea | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~4h | Migración 32 (32a + 32b + 32c). Entidades C#: ScheduledWebhookJob, ScheduledWebhookJobExecution. IScheduledJobRepository + ScheduledJobRepository: GetPendingJobsAsync, SetStatusAsync, UpdateAfterRunAsync, PauseJobAsync. IJobExecutionRepository + JobExecutionRepository: InsertAsync, InsertPendingAsync. | Migraciones aplicadas sin error. Insertar un job de prueba manualmente en BD. El repositorio lo devuelve correctamente. ✅ |
| 2 | ~5h | ScheduledWebhookWorker (BackgroundService): ciclo de 60s, marcado Running, GetPendingJobsAsync. DispatchJobAsync con routing por Scope: AllTenants (SemaphoreSlim 10), PerCampaign, PerConversation. CompleteJobAsync: cálculo de NextRunAt con Cronos para jobs Cron. Reset automático de jobs atascados en Running por más de 10 minutos. Registro en Program.cs. | Worker arranca con la app. Un job Cron de prueba ('* * * * *') se ejecuta cada minuto. Log muestra el ciclo correctamente. ✅ |
| 3 | ~5h | IWebhookEventDispatcher + WebhookEventDispatcher: DispatchAsync con cálculo de NextRunAt según TriggerType. Circuit breaker por (tenantId:actionSlug) con IMemoryCache: umbral 5 fallos, ventana 5 min. Inyección de IWebhookEventDispatcher en CampaignDispatcherJob (CampaignStarted, CampaignFinished). Inyección en ProcessIncomingMessageCommand (ConversationClosed). Inyección en BrainService (ConversationEscalated). | Finalizar una campaña de prueba dispara un job EventBased visible en BD. El Worker lo ejecuta en el siguiente ciclo. ✅ |
| 4 | ~5h | UI Admin — pantalla Scheduled Jobs: · Listado con estado, próxima ejecución y último resultado. · Formulario de creación: campos comunes + dinámicos por TriggerType. · Para Cron: validación de expresión + preview próximas 5 ejecuciones. · Para EventBased/DelayFromEvent: selector de evento + delay. · Botón 'Ejecutar ahora' (manual run). · Panel de historial con detalle de fallos. Endpoint POST /api/scheduled-jobs/{id}/run-now. | Admin crea un job Cron desde UI. Lo ejecuta manualmente. El historial muestra 'Success 1/1'. ✅ |

## Archivos de esta fase

|  | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| NUEVO | ScheduledWebhookWorker.cs | BackgroundService. Ciclo de polling, dispatcher por scope, circuit breaker. |
| NUEVO | WebhookEventDispatcher.cs | Crea executions pendientes al ocurrir eventos del sistema. |
| NUEVO | IScheduledJobRepository.cs | Contrato de acceso a ScheduledWebhookJobs. |
| NUEVO | ScheduledJobRepository.cs | Implementación del repositorio. |
| NUEVO | IJobExecutionRepository.cs | Contrato de acceso a ScheduledWebhookJobExecutions. |
| NUEVO | JobExecutionRepository.cs | Implementación del repositorio. |
| NUEVO | JobRunResult.cs | DTO de resultado del run. |
| NUEVO | ScheduledJobsController.cs | CRUD + endpoint /run-now. |
| MOD | CampaignDispatcherJob.cs | +2 llamadas a IWebhookEventDispatcher (CampaignStarted, CampaignFinished). |
| MOD | ProcessIncomingMessageCommand.cs | +1 llamada a IWebhookEventDispatcher (ConversationClosed). |
| MOD | BrainService.cs | +1 llamada a IWebhookEventDispatcher (ConversationEscalated). |
| MOD | Program.cs | +4 líneas de registro DI. |

| FASE 2 2 días | Seguimientos Automáticos + Cierre Automático Las campañas envían seguimientos en los intervalos configurados y se cierran al vencerse el plazo. Construye sobre la infraestructura de la Fase 1. |
| --- | --- |

## Objetivo de la fase

Al finalizar esta fase, una campaña con FollowUpScheduleJson='[24,48,72]' y AutoCloseHours=72 envía automáticamente tres mensajes de seguimiento a los clientes que no respondieron, y cierra todas las conversaciones activas al cumplirse 72 horas.

## Migración de BD

Ejecutar Migración 33a (FollowUpScheduleJson, FollowUpMessagesJson, AutoCloseHours, AutoCloseMessage) y Migración 33c (FollowUpsSentJson en CampaignContacts). Ver sección 2.2.

## Mecánica — cómo se conecta con la Fase 1

// Al iniciar la campaña (CampaignDispatcherJob — ya modificado en Fase 1):

// 1. Por cada contacto: crear jobs de seguimiento DelayFromEvent

var schedule = JsonSerializer.Deserialize<List<int>>(campaign.FollowUpScheduleJson ?? "[]");

for (int i = 0; i < schedule.Count; i++)

await _eventDispatcher.DispatchAsync(

eventName: "CampaignContactSent",

contextId: $"{campaignContact.Id}:{i}",

tenantId: campaign.TenantId,

delayMinutes: schedule[i] * 60);

// 2. Para la campaña: crear UN job de cierre DelayFromEvent

if (campaign.AutoCloseHours.HasValue)

await _eventDispatcher.DispatchAsync(

eventName: "CampaignStarted",

contextId: campaign.Id.ToString(),

tenantId: campaign.TenantId,

delayMinutes: campaign.AutoCloseHours.Value * 60);

// El Worker de Fase 1 detecta y ejecuta estos jobs automáticamente.

// Solo necesitamos registrar los dos nuevos executors.

## Tareas día a día

| Día | Duración | Tarea | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ~5h | Migración 33a (FollowUpScheduleJson, AutoCloseHours y campos relacionados). Migración 33c (FollowUpsSentJson en CampaignContacts). FollowUpExecutor: lógica de omisión (conv no activa, índice ya enviado), resolución de variables {nombre} etc., envío WhatsApp. Integración en CampaignDispatcherJob: crear jobs DelayFromEvent por cada intervalo al enviar el primer mensaje. Conexión de campos UI existentes (imagen 1: horas de seguimiento, cierre automático) con los nuevos campos de BD. Guardado de FollowUpMessagesJson: un mensaje por intervalo. | Campaña de prueba con seguimientos a 1h y 2h. Los mensajes llegan con el texto correcto. Los contactos que responden NO reciben el segundo seguimiento. ✅ |
| 6 | ~4h | CampaignAutoCloseExecutor: cierre en lote, envío de AutoCloseMessage, disparo de ConversationClosed y CampaignFinished por cada conversación cerrada. Integración en CampaignDispatcherJob: crear job de cierre DelayFromEvent al iniciar la campaña. Test de regresión: verificar que los seguimientos NO se envían a conversaciones cerradas por el AutoClose. | Campaña configurada con AutoCloseHours=1h en entorno de prueba. Al cumplirse 1h todas las conversaciones activas se cierran. Los eventos ConversationClosed se disparan. ✅ |

## Reglas de negocio — cuándo NO enviar seguimiento

| Condición | Comportamiento |
| --- | --- |
| Cliente respondió a la campaña | Conversación no está en estado Active → seguimiento omitido silenciosamente. |
| Conversación cerrada manualmente | Status != Active → omitido. Log INFO. |
| Conversación escalada a humano | Status = Escalated → omitido. El ejecutivo maneja al cliente. |
| Seguimiento ya enviado (retry) | FollowUpsSentJson contiene el índice → omitido. Idempotencia garantizada. |
| Campaña cancelada | Campaign.Status = Cancelled → todos los jobs pendientes son ignorados. |

## Archivos de esta fase

|  | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| NUEVO | FollowUpExecutor.cs | Envío de mensajes de seguimiento con omisión inteligente e idempotencia. |
| NUEVO | CampaignAutoCloseExecutor.cs | Cierre en lote de conversaciones activas al vencerse AutoCloseHours. |
| MOD | CampaignDispatcherJob.cs | +creación de jobs de seguimiento y cierre al enviar la campaña. |
| MOD | ScheduledWebhookWorker.cs | +routing a FollowUpExecutor y AutoCloseExecutor según actionSlug. |

| FASE 3 3 días | Etiquetado IA + Webhook de Resultado Claude clasifica automáticamente cada conversación cerrada. El cliente recibe el resultado en su endpoint configurado usando el OutputSchema del Webhook Contract System. |
| --- | --- |

## Objetivo de la fase

Al finalizar esta fase, todas las noches a la hora configurada, Claude lee el historial de cada conversación cerrada sin etiquetar y asigna la etiqueta más apropiada del maestro de campaña. Una vez etiquetada, el sistema construye el JSON de resultado definido por el cliente y lo envía a su endpoint.

## Migración de BD

Ejecutar Migración 33b (LabelId, LabeledAt, ResultWebhookSentAt, ResultWebhookStatus en Conversations). Ver sección 2.2.

## Cómo Claude clasifica — el prompt de etiquetado

El clasificador llama a Claude directamente (no como agente de conversación). Recibe el historial completo + la lista de etiquetas con sus palabras clave. Responde únicamente con JSON estructurado.

// System prompt del clasificador — fijo

"""

Eres un clasificador de conversaciones de atención al cliente.

Tu única tarea es leer el historial completo de una conversación

y asignarle la etiqueta que mejor describe su resultado.

REGLAS:

1. Analiza el historial COMPLETO de la conversación.

2. Elige EXACTAMENTE UNA etiqueta de la lista proporcionada.

3. Usa las palabras clave de cada etiqueta como guía semántica, no como match literal.

4. Responde ÚNICAMENTE con JSON válido, sin texto adicional.

5. Formato exacto: {"labelSlug":"...","confidence":0.0,"reasoning":"..."}

"""

// Prompt de usuario — construido por conversación

## ETIQUETAS DISPONIBLES

- Slug: compromiso_pago

Nombre: Compromiso de pago

Palabras clave: Voy a pagar, Pago la próxima semana

- Slug: cliente_errado

Nombre: Cliente errado

Palabras clave: No soy yo, ya no tengo esa propiedad

## HISTORIAL DE LA CONVERSACIÓN

[09:01] Agente: Hola Juan, le contactamos por su póliza #98882 con saldo de $450.

[09:15] Cliente: Sí, voy a pagar la próxima semana el viernes.

[09:16] Agente: Perfecto, le confirmamos el compromiso de pago para el viernes.

// Respuesta de Claude:

{ "labelSlug": "compromiso_pago", "confidence": 0.97,

"reasoning": "El cliente confirmó pago el próximo viernes." }

## Webhook de resultado — reutiliza el Webhook Contract System

El JSON enviado al cliente se construye con el PayloadBuilder y el OutputSchema ya implementados. Solo se agregan nuevos sourceKeys específicos del resultado de la conversación.

// ResultOutputSchema configurado por el admin en el Webhook Builder (Paso 0-4)

// Ejemplo: campaña de cobros

{

"fields": [

{ "fieldPath":"nroPoliza", "sourceKey":"contact.idNumber",

"sourceType":"system", "dataType":"string" },

{ "fieldPath":"estatus", "sourceKey":"conversation.label.name",

"sourceType":"system", "dataType":"string" },

{ "fieldPath":"fechaCompromiso", "sourceKey":"conversation.label.extractedDate",

"sourceType":"system", "dataType":"date" },

{ "fieldPath":"keyvalue", "sourceKey":"contact.externalId",

"sourceType":"system", "dataType":"string" }

]

}

// JSON enviado al endpoint del cliente:

{

"nroPoliza": "98882",

"estatus": "Compromiso de pago",

"fechaCompromiso": "2026-04-17",

"keyvalue": "988882"

}

## Nuevos sourceKeys disponibles en el ResultOutputSchema

| sourceKey | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| conversation.label.name | string | Nombre de la etiqueta asignada por el clasificador IA. |
| conversation.label.slug | string | Slug de la etiqueta. |
| conversation.label.confidence | number | Nivel de confianza del clasificador (0.0 a 1.0). |
| conversation.label.reasoning | string | Justificación del clasificador IA. |
| conversation.closedAt | date | Fecha y hora de cierre de la conversación. |
| conversation.closeReason | string | AutoClose ¦ ManualClose ¦ AgentClose ¦ EscalatedClose |
| conversation.messageCount | number | Total de mensajes intercambiados. |
| contact.externalId | string | ID externo del contacto en el sistema del cliente (nroPoliza, cédula, etc.). |
| campaign.externalRef | string | Referencia externa de la campaña configurada por el tenant. |

## Tareas día a día

| Día | Duración | Tarea | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ~4h | Migración 33b (LabelId, LabeledAt, ResultWebhookSentAt en Conversations). ConversationLabelingJob: GetClosedUnlabeledAsync, LabelConversationAsync con SemaphoreSlim(10). BuildLabelingPrompt: historial + etiquetas. Llamada a Claude como clasificador: maxTokens=200, parsing de JSON de respuesta. Persistencia de LabelId y LabeledAt en Conversation. | Job clasifica 10 conversaciones reales de prueba. Las etiquetas asignadas son verificadas manualmente como correctas. ✅ |
| 8 | ~5h | SendResultWebhookAsync integrado en el job de etiquetado. SystemContextBuilder.BuildResultContextAsync con los nuevos sourceKeys de resultado. ResultOutputSchema en Webhook Builder — Paso 0 de configuración del tenant. Idempotencia: verificar ResultWebhookSentAt antes de enviar. Registro de ResultWebhookStatus en Conversation. | Webhook de resultado enviado con payload correcto al endpoint de prueba del cliente tras el etiquetado. ✅ |
| 9 | ~5h | UI: campo hora de etiquetado (LabelingJobHourUtc) en tab Etiquetas del maestro. UI: sección 'Webhook de resultado' en tab Etiquetas: campo URL + botón para abrir Webhook Builder. UI Dashboard campaña: gráfico de dona con conteo por etiqueta. UI Dashboard campaña: tabla de conversaciones etiquetadas con filtro por etiqueta. Indicador de estado del webhook (✅ Enviado / ⏳ Pendiente / ❌ Fallido) con botón de reenvío manual para fallidos. | Admin configura etiquetado y webhook desde UI. Dashboard muestra distribución de etiquetas. El reenvío manual funciona. ✅ |

## Archivos de esta fase

|  | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| NUEVO | ConversationLabelingJob.cs | Job diario: carga conversaciones, llama a Claude, persiste etiqueta, dispara webhook. |
| NUEVO | LabelingResult.cs | DTO: labelSlug, confidence, reasoning. |
| MOD | SystemContextBuilder.cs | +BuildResultContextAsync con nuevos sourceKeys de resultado de conversación. |
| MOD | ScheduledWebhookWorker.cs | +routing a ConversationLabelingJob según actionSlug. |

# 4. Flujo Completo del Ciclo de Vida de una Campaña

Ejemplo: campaña de cobros — 500 contactos, seguimientos a 24h y 48h, cierre automático a 72h, etiquetado diario a las 11pm UTC.

| Tiempo | Fase | Job | Qué ocurre |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora 0 | 1+2 | CampaignDispatcherJob | 500 mensajes de WhatsApp enviados. Se crean 1000 jobs DelayFromEvent de seguimiento (500×2) y 1 job de cierre a las 72h. Todos visibles en ScheduledWebhookJobs. |
| Hora 24 | 2 | FollowUpExecutor | Para cada contacto sin respuesta: envía el primer mensaje de seguimiento. Los que respondieron son omitidos silenciosamente. |
| 23:00 día 1 | 3 | ConversationLabelingJob | Clasifica las conversaciones cerradas hasta ese momento. Envía webhook de resultado al endpoint del cliente por cada una etiquetada. |
| Hora 48 | 2 | FollowUpExecutor | Segundo seguimiento para los contactos que aún no respondieron. |
| Hora 72 | 2 | AutoCloseExecutor | Cierra todas las conversaciones activas. Envía AutoCloseMessage. Dispara CampaignFinished y ConversationClosed por cada una. |
| 23:00 día 3 | 3 | ConversationLabelingJob | Clasifica las conversaciones cerradas por el AutoClose. Envía webhooks de resultado. El Dashboard muestra la distribución final de etiquetas. |

# 5. Resumen Ejecutivo de Cambios por Fase

| Fase | Archivos nuevos | Archivos mod. | Migraciones | Días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | 9 archivos nuevos | 4 archivos modificados | Migración 32 (32a+32b+32c) | 4 días |
| Fase 2 | 2 archivos nuevos | 2 archivos modificados | Migración 33a + 33c | 2 días |
| Fase 3 | 2 archivos nuevos | 2 archivos modificados | Migración 33b | 3 días |
| TOTAL | 13 archivos nuevos | 8 archivos modificados | 5 scripts de migración | 9 días |

Sin breaking changes en ninguna fase. Rollback inmediato en cualquier punto: desregistrar el HostedService en Program.cs o deshabilitar los jobs en BD es suficiente para volver al estado anterior sin afectar ningún flujo activo.

## Componentes que NO se modifican en ninguna fase

| Componente | Razón |
| --- | --- |
| ActionExecutorService / PayloadBuilder / HttpDispatcher | Los executors de Fases 2 y 3 los usan como caja negra. Sin modificaciones. |
| AnthropicAgentRunner | El clasificador de etiquetado llama a la API de Claude directamente, no al AgentRunner. |
| ISessionStore / Redis | Los jobs del Worker no tienen sesión de conversación activa. |
| Los 16 controllers existentes | Cero modificaciones. |
| Migraciones 1-31 | Las nuevas migraciones son 32 y 33. Ninguna anterior se toca. |

AgentFlow — Documento Confidencial  |  Campaign Automation Worker v2.0  |  Abril 2026